**Universidad del valle - Proyecto TeamEval**

**Título del documento:**

**Registro\_Daily - Sprint 1**

** **

**Nombre del equipo:**

**Castañeda Trujillo Jean Carlo**

**Chantre Ceron Juan Carlos**

**Marquez Hidalgo Carlos Jose**

**Marquez Reyes Jesus David**

**Rodriguez Llanos Jhon Jairo**

**Sanchez Parra Jean Carlo**

**Vera Meneses Ronald David**

**Vidal Motato Tristan Santiago**

**Supervisor:**

**Henao Cardona Nathalia Maria**

**Versión:**

**1.0.0**

**Información académica:**

**Curso: Desarrollo de software - 2724**

**Materia: Proyecto integrador 1**

**Fecha:**

**25/05/2024**

**Daily Scrum - Formato de Informe de Seguimiento**

**Nombre del proyecto: TeamEval**

| Miembros del equipo: | **Tristan Santiago Vidal** Product Owner  **Juan Chantre** Desarrollador  **Jesus Marquez** Desarrollador  **Jean Carlo Castañeda Trujillo** Desarrollador  **Jhon Jairo Rodríguez Ll** Desarrollador  **Carlos Jose Marquez** Desarrollador  **Jean Carlo Sanchez Parra** Scrum Master |
| --- | --- |
| Sprint No.: | 1 |
| Fecha de entrega semanal en cada clase: |  |

1. Primera reunión (plan inicial del sprint) - miércoles.

| Asistentes (nombre y rol asignado): | **Tristan Santiago Vidal** Product Owner  **Juan Chantre** Desarrollador  **Jesus Marquez** Desarrollador  **Jean Carlo Castañeda Trujillo** Desarrollador  **Jhon Jairo Rodríguez Ll** Desarrollador  **Carlos Jose Marquez** Desarrollador  **Jean Carlo Sanchez Parra** Scrum Master  **Ronald David Vera Meneses** Desarrollador |
| --- | --- |
| Duración: | 13 minutos |
| Cada miembro del equipo de desarrollo debe dar respuesta a las siguientes tres preguntas: | 1. **¿Qué hice ayer para ayudar al equipo a cumplir con el objetivo del Sprint?**  * Jhon: Revisar algunas preguntas que se podría hacer al cliente para tener claros los requisitos del producto que pide. * Jesús: Revisar el documento del proyecto para saber que preguntas realizar al cliente * Chantre: Mirar qué preguntas se le iban a hacer al cliente * Carlos: Construir algunas historias de usuarios en base al documento proporcionado por el cliente. * Sanchez :Realizar un serie de preguntas del documento entregado para el dia de la reunión hablar con el cliente * Castañeda: Revisar documento del proyecto, sacando preguntas respecto al proyecto sobre temas que no estaban tan claros. * Ronald : Indagar en el proyecto y hacer preguntas importantes para las posibles historia de usuario * Tristan: Planificar preguntas para cliente  1. **¿Qué voy a hacer hoy para ayudar al equipo a cumplir con el objetivo del Sprint?**  * Jhon: Participar de forma receptiva en la reunión con el cliente, anotando la información que nos proporcionaba sobre el producto requerido para empezar a elaborar historias de usuario. * Jesús: Participar activamente en la reunión con el cliente para tener claro qué es lo que él quiere para el proyecto y así poder realizar un trabajo bien hecho. * Chantre: Participar de forma receptiva de la reunión con el cliente para poder comprender toda la información necesaria * Carlos: Estar al pendiente de toda la información relevante presentada en la reunión y de que todas las preguntas necesarias sean hechas. * Sanchez: Hablar directamente los puntos mas importantes para desarrollar el trabajo. * Castañeda: Realizar preguntas con el cliente que puedan añadir un aporte al grupo de trabajo. * Ronald : Atender y participar activamente en la reunion con el cliente obteniendo información crucial para el desarrollo del proyecto * Tristan: Ver tutoriales sobre proyectos similares  1. **¿Tengo algún impedimento que esté bloqueando mi progreso o el progreso del equipo?**  * Jhon: No. * Jesús: No * Chantre:No * Carlos: Ninguno. * Castañeda: No * Sanchez: No * Ronald : No hay impedimento * Tristan: No |
| Observaciones o problemas identificados: | Ninguna |

1. Reunión diaria de seguimiento - jueves.

| Asistentes (nombre y rol asignado): | **Tristan Santiago Vidal** Product Owner  **Juan Chantre** Desarrollador  **Jesus Marquez** Desarrollador  **Jean Carlo Castañeda Trujillo** Desarrollador  **Jhon Jairo Rodríguez Ll** Desarrollador  **Carlos Jose Marquez** Desarrollador  **Jean Carlo Sanchez Parra** Scrum Master  **Ronald David Vera Meneses** Desarrollador |
| --- | --- |
| Duración: | 13 Minutos |
| Cada miembro del equipo de desarrollo debe dar respuesta a las siguientes tres preguntas: | 1. **¿Qué hice ayer para ayudar al equipo a cumplir con el objetivo del Sprint?**  * Jhon: Tomar nota de las peticiones del cliente sobre el producto requerido para empezar a elaborar historias de usuario. * Jesús: Aclare dudas en la reunión con el cliente, también ayude en la búsqueda de posibles usuarios. * Chantre: Ayudar a buscar los usuarios que necesitamos para la entrevista y que prueben el programa en cierto momento * Carlos: Releer el documento suministrado por el cliente, subrayar y en otro documento escribir la información que consideré relevante. * Castañeda: Ayude a los candidatos para realizar entrevistas. * Sanchez : Aclare mis dudas y se que quiere el cliente específicamente. * Ronald : Se anotaron las respuestas dada por el cliente en papel y en un documento de word * Tristan: Investigación sobre tecnologías candidactas  1. **¿Qué voy a hacer hoy para ayudar al equipo a cumplir con el objetivo del Sprint?**  * Jhon: Elaborar historias de usuario sobre el rol de Profesor, Estudiante y Administrador en base a la información dada por el cliente. * Jesús: Revisar las historias de usuario hechas para ver si son comprensibles y claras * Chantre: Aprender el lenguaje que vamos a trabajar * Carlos: Crear algunas historias de usuario en base al documento suministrado por el cliente. * Castañeda: Revisar posibles historias de usuario encontradas en las aclaraciones de dudas que tuvimos con el cliente. * Sanchez: Hacer mis posibles historias de usuarios de lo hablado con el cliente * Ronald : Revisar mis anotaciones y plantear historias de usuarios de acuerdo a la información obtenida en la reunion * Tristan: Organizar espacio de trabajo de desarrollo para el equipo  1. **¿Tengo algún impedimento que esté bloqueando mi progreso o el progreso del equipo?**  * Jhon: No * Jesús: No * Chantre: No * Carlos: Ninguna * Castañeda: No * Sánchez:No * Ronald : No |
| Observaciones o problemas identificados: | Ninguno |

1. Reunión diaria de seguimiento - viernes.

| Asistentes (nombre y rol asignado): | **Tristan Santiago Vidal** Product Owner  **Juan Chantre** Desarrollador  **Jesus Marquez** Desarrollador  **Jean Carlo Castañeda Trujillo** Desarrollador  **Jhon Jairo Rodríguez Ll** Desarrollador  **Carlos Jose Marquez** Desarrollador  **Jean Carlo Sanchez Parra** Scrum Master  **Ronald David Vera Meneses** Desarrollador |
| --- | --- |
| Duración: | 14 Minutos |
| Cada miembro del equipo de desarrollo debe dar respuesta a las siguientes tres preguntas: | 1. **¿Qué hice ayer para ayudar al equipo a cumplir con el objetivo del Sprint?**  * Jhon: Escribir historias de usuario sobre los roles de Profesor, Admin y Estudiante en base a la información dada por el cliente en la primera reunión. * Jesús: Revise las historias de usuario hechas para ver si son comprensibles y claras. * Chantre: Ver tutoriales del lenguaje requerido * Carlos: Hice una revisión de las historias de usuario creadas y verifique con algunos compañeros información que para mi era confusa. * Castañeda: Investigar sobre el lenguaje de programación a utilizar en el proyecto. * Sanchez: Realice posibles historias de usuarios de acuerdo a lo hablado con el cliente. * Ronald : Plantee 3 posibles de historias de usuarios según mis anotaciones obtenidas * Tristan: Crear repositorio con el nombre del proyecto en GitHub  1. **¿Qué voy a hacer hoy para ayudar al equipo a cumplir con el objetivo del Sprint?**  * Jhon: Revisar algunas historias de usuario y solucionar dudas sobre el funcionamiento requerido del programa. * Jesús: Seguiré en la búsqueda de posibles usuarios para realizar las pruebas del programa. * Chantre: Confirme la asistencia de los 3 estudiantes que vamos a entrevistar y tambien hable con el profesor Miguel Angel Velazco el cual dijo que si le gustaría participar * Carlos: Resolvi algunas dudas respecto a cierta información confusa y corregí algunas historias de usuario. * Castañeda: Revisar historias de usuario. * Sanchez: Revisar historias de usuario * Ronald : Indague sobre el nuevo lenguaje de programación que se va a utilizar * Tristan: Hacer pruebas de despliegue de aplicación  1. **¿Tengo algún impedimento que esté bloqueando mi progreso o el progreso del equipo?**  * Jhon: Nada * Jesús: No * Chantre: No * Carlos: No * Castañeda: No * Sanchez: No * Ronald : No * Tristan: Trabajo |
| Observaciones o problemas identificados: | Ninguna |

1. Reunión diaria de seguimiento - lunes.

| Asistentes (nombre y rol asignado): | **Tristan Santiago Vidal** Product Owner  **Juan Chantre** Desarrollador  **Jesus Marquez** Desarrollador  **Jean Carlo Castañeda Trujillo** Desarrollador  **Jhon Jairo Rodríguez Ll** Desarrollador  **Carlos Jose Marquez** Desarrollador  **Jean Carlo Sanchez Parra** Scrum Master  **Ronald David Vera Meneses** Desarrollador |
| --- | --- |
| Duración: | 13 minutos |
| Cada miembro del equipo de desarrollo debe dar respuesta a las siguientes tres preguntas: | 1. **¿Qué hice ayer para ayudar al equipo a cumplir con el objetivo del Sprint?**  * Jesús: Nada * Jhon: Nada en particular, solucionando dudas sobre lenguaje que se debe aprender * Chantre: Nada * Carlos: Hice un diagrama entidad relación para comprender mejor el problema. * Sanchez: Nada * Castañeda: Nada * Ronald : Nada * Tristan: Mirar tutoriales sobre Nestjs  1. **¿Qué voy a hacer hoy para ayudar al equipo a cumplir con el objetivo del Sprint?**  * Jesús: Empezaré con un curso de next.js. * Jhon: Empezar el curso de NextJS. * Chantre: No puedo ayudar hoy * Carlos: Corregir y mirar cardinalidades del diagrama entidad relación creado. * Sanchez: Aprender el lenguaje seleccionado para el trabajo * Castañeda: Iniciar curso NextJS. * Ronald: Revisare historias de usuarios creadas por mi y las de mi compañeros * Tristan: Organizar documentos del Google Drive  1. **¿Tengo algún impedimento que esté bloqueando mi progreso o el progreso del equipo?**  * Jesús: No. * Jhon: Nada. * Chantre: Si, hoy lunes no podre ayudar con el equipo porque tengo cita medica en cali y apenas llegue a mi casa debo estudiar para el quiz de la materia probabilidad estadística la cual la veo en la noche * Carlos: Ninguna. * Sanchez: Trabajo * Castañeda: No * Ronald : No * Tristan: No |
| Observaciones o problemas identificados: | Ninguna |

1. Reunión diaria de seguimiento - martes.

| Asistentes (nombre y rol asignado): | **Tristan Santiago Vidal** Product Owner  **Juan Chantre** Desarrollador  **Jesus Marquez** Desarrollador  **Jean Carlo Castañeda Trujillo** Desarrollador  **Jhon Jairo Rodríguez Ll** Desarrollador  **Carlos Jose Marquez** Desarrollador  **Jean Carlo Sanchez Parra** Scrum Master  **Ronald David Vera Meneses** Desarrollador |
| --- | --- |
| Duración: | 13 minutos |
| Cada miembro del equipo de desarrollo debe dar respuesta a las siguientes tres preguntas: | 1. **¿Qué hice ayer para ayudar al equipo a cumplir con el objetivo del Sprint?**  * Chantre: Nada * Carlos: Nada * Jhon: Adelantar el curso de NextJS requerido. * Sanchez: Instalar NextJS y ver lo básico * Castañeda: aprender conceptos basicos de NextJS. * Ronald : Cree un proyecto de NextJs para adentrarme en la tecnologia * Tristan: Buscar hosting gratuito para la aplicación * Jesús: Nada  1. **¿Qué voy a hacer hoy para ayudar al equipo a cumplir con el objetivo del Sprint?**  * Chantre: Aprender NextJS mirando el curso * Carlos: revisar alguna información y ver videos sobre NextJS para entenderlo. * Jhon: Continuar indagando sobre NextJS para fortalecer el conocimiento adquirido del curso * Sanchez: Fortalecer conocimiento * Castañeda: continuar con el curso de NextJS * Ronald: Plantar mas historias de usuario * Tristan: Crear plantilla para preparar el comienzo del proyecto * Jesús: Seguir el curso de NextJS  1. **¿Tengo algún impedimento que esté bloqueando mi progreso o el progreso del equipo?**  * Chantre: Ninguno * Jhon: No * Carlos: No * Sanchez: Trabajo * castañeda: No * Ronald : No * Tristan: No * Jesús: No |
| Observaciones o problemas identificados: | Ninguna |

**Reunión Diaria de Seguimiento - Miércoles 17 de Abril** Asistentes (nombre y rol asignado):

· Tristan Santiago Vidal - Product Owner

· Juan Chantre - Desarrollador

· Jesus Marquez - Desarrollador

· Jean Carlo Castañeda Trujillo - Desarrollador

· Jhon Jairo Rodríguez Ll - Desarrollador

· Carlos Jose Marquez - Desarrollador

· Jean Carlo Sanchez Parra - Scrum Master

· Ronald David Vera Meneses - Desarrollador

Duración: 15 minutos

**¿Qué hice ayer para ayudar al equipo a cumplir con el objetivo del Sprint?**

· Tristan: Coordiné con el cliente para obtener una lista detallada de requisitos funcionales.

· Juan: Comencé a esbozar la arquitectura del sistema basándome en los requisitos iniciales.

· Jesus: Investigué sobre las mejores prácticas para la gestión de bases de datos de estudiantes.

· Jean Carlo C.: Diseñé un prototipo inicial de la interfaz de usuario para el registro de estudiantes.

· Jhon: Elaboré un diagrama de flujo para el proceso de registro de profesores.

· Carlos: Redacté las primeras historias de usuario para el registro de estudiantes.

· Jean Carlo S.: Organizé el backlog del producto y prioricé las tareas para el sprint.

· Ronald: Revisé herramientas de desarrollo colaborativo para mejorar la eficiencia del equipo.

**¿Qué voy a hacer hoy para ayudar al equipo a cumplir con el objetivo del Sprint?**

· Tristan: Definiré junto con el cliente los criterios de aceptación para las historias de usuario.

· Juan: Continuaré desarrollando la arquitectura del sistema y compartiré mi progreso con el equipo.

· Jesus: Crearé la estructura inicial de la base de datos para el registro de estudiantes.

· Jean Carlo C.: Refinaré el diseño de la interfaz basándome en el feedback del equipo.

· Jhon: Comenzaré a implementar el diagrama de flujo en el código del backend.

· Carlos: Escribiré más historias de usuario, enfocándome en la modificación de estudiantes.

· Jean Carlo S.: Facilitaré la comunicación entre el equipo y el cliente para aclarar dudas.

· Ronald: Configuraré el entorno de desarrollo colaborativo y realizaré una demostración al equipo.

**¿Tengo algún impedimento que esté bloqueando mi progreso o el progreso del equipo?**

Jhon: No

Jesús: No

Chantre: No

Carlos: Ninguna

Castañeda: No

Sánchez:No

Ronald : No

**Observaciones o problemas identificados:**

· Ninguno.

—----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Reunión Diaria de Seguimiento - Sábado 20 de Abril** Asistentes (nombre y rol asignado):

· Tristan Santiago Vidal - Product Owner

· Juan Chantre - Desarrollador

· Jesus Marquez - Desarrollador

· Jean Carlo Castañeda Trujillo - Desarrollador

· Jhon Jairo Rodríguez Ll - Desarrollador

· Carlos Jose Marquez - Desarrollador

· Jean Carlo Sanchez Parra - Scrum Master

· Ronald David Vera Meneses - Desarrollador

Duración: 14 minutos

**¿Qué hice ayer para ayudar al equipo a cumplir con el objetivo del Sprint?**

· Tristan: Finalicé la lista de requisitos funcionales con el cliente.

· Juan: Presenté la arquitectura del sistema al equipo para obtener feedback.

· Jesus: Completé la creación de la estructura inicial de la base de datos.

· Jean Carlo C.: Implementé el prototipo de la interfaz de usuario para el registro de estudiantes.

· Jhon: Inicié la codificación del backend para el registro de profesores.

· Carlos: Finalicé las historias de usuario para el registro y modificación de estudiantes.

· Jean Carlo S.: Resolví dudas del equipo respecto a la priorización de tareas.

· Ronald: Presenté el entorno de desarrollo colaborativo al equipo.

**¿Qué voy a hacer hoy para ayudar al equipo a cumplir con el objetivo del Sprint?**

· Tristan: Revisaré las historias de usuario con el cliente para su aprobación.

· Juan: Empezaré a trabajar en la integración de la base de datos con el backend.

· Jesus: Optimizaré las consultas de la base de datos para mejorar el rendimiento.

· Jean Carlo C.: Ajustaré la interfaz de usuario según los comentarios del cliente.

· Jhon: Continuaré con la implementación del backend para la funcionalidad de modificar profesores.

· Carlos: Comenzaré a trabajar en las historias de usuario para la configuración de criterios de evaluación.

· Jean Carlo S.: Coordinaré una sesión de revisión de código para asegurar la calidad.

· Ronald: Mejoraré la documentación del entorno de desarrollo colaborativo.

**¿Tengo algún impedimento que esté bloqueando mi progreso o el progreso del equipo?**

Jhon: No

Jesús: No

Chantre: No

Carlos: Ninguna

Castañeda: No

Sánchez:No

Ronald : No

**Observaciones o problemas identificados:**

· Ninguno.

—----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Reunión Diaria de Seguimiento - Jueves 25 de Abril** Asistentes (nombre y rol asignado):

· Tristan Santiago Vidal - Product Owner

· Juan Chantre - Desarrollador

· Jesus Marquez - Desarrollador

· Jean Carlo Castañeda Trujillo - Desarrollador

· Jhon Jairo Rodríguez Ll - Desarrollador

· Carlos Jose Marquez - Desarrollador

· Jean Carlo Sanchez Parra - Scrum Master

· Ronald David Vera Meneses - Desarrollador

Duración: 12 minutos

**¿Qué hice ayer para ayudar al equipo a cumplir con el objetivo del Sprint?**

· Tristan: Aprobé las historias de usuario con el cliente.

· Juan: Integré la base de datos con el backend exitosamente.

· Jesus: Realicé pruebas de rendimiento en las consultas de la base de datos.

· Jean Carlo C.: Recibí el feedback del cliente sobre la interfaz de usuario.

· Jhon: Terminé la implementación del backend para modificar profesores.

· Carlos: Esbocé las historias de usuario para la eliminación de profesores.

· Jean Carlo S.: Lideré la sesión de revisión de código con el equipo.

· Ronald: Actualicé la documentación del entorno de desarrollo colaborativo.

**¿Qué voy a hacer hoy para ayudar al equipo a cumplir con el objetivo del Sprint?**

· Tristan: Planificaré la próxima reunión con el cliente para mostrar avances.

· Juan: Comenzaré a trabajar en la autenticación de usuarios en el sistema.

· Jesus: Implementaré mejoras en la base de datos basadas en las pruebas de rendimiento.

· Jean Carlo C.: Haré ajustes finales a la interfaz de usuario para el registro de estudiantes.

· Jhon: Iniciaré el desarrollo del backend para la eliminación de profesores.

· Carlos: Redactaré las historias de usuario para la configuración de criterios de evaluación.

· Jean Carlo S.: Organizaré una capacitación sobre buenas prácticas de desarrollo.

· Ronald: Desarrollaré una guía para el uso del entorno de desarrollo colaborativo.

**¿Tengo algún impedimento que esté bloqueando mi progreso o el progreso del equipo?**

Jhon: No

Jesús: No

Chantre: No

Carlos: Ninguna

Castañeda: No

Sánchez:No

Ronald : No

**Observaciones o problemas identificados:**

· Ninguno.

—----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Reunión Diaria de Seguimiento - Lunes 29 de Abril** Asistentes (nombre y rol asignado):

· Tristan Santiago Vidal - Product Owner

· Juan Chantre - Desarrollador

· Jesus Marquez - Desarrollador

· Jean Carlo Castañeda Trujillo - Desarrollador

· Jhon Jairo Rodríguez Ll - Desarrollador

· Carlos Jose Marquez - Desarrollador

· Jean Carlo Sanchez Parra - Scrum Master

· Ronald David Vera Meneses - Desarrollador

Duración: 16 minutos

**¿Qué hice ayer para ayudar al equipo a cumplir con el objetivo del Sprint?**

· Tristan: Coordiné la demostración de avances con el cliente.

· Juan: Finalicé la funcionalidad de autenticación de usuarios.

· Jesus: Implementé las mejoras en la base de datos.

· Jean Carlo C.: Presenté la interfaz de usuario finalizada al cliente.

· Jhon: Completé el backend para la eliminación de profesores.

· Carlos: Terminé las historias de usuario para la configuración de criterios de evaluación.

· Jean Carlo S.: Conduje la capacitación sobre buenas prácticas de desarrollo.

· Ronald: Finalicé la guía del entorno de desarrollo colaborativo.

**¿Qué voy a hacer hoy para ayudar al equipo a cumplir con el objetivo del Sprint?**

· Tristan: Revisaré el feedback del cliente tras la demostración de avances.

· Juan: Empezaré a trabajar en la funcionalidad de búsqueda de grupos activos.

· Jesus: Optimizaré aún más las consultas de la base de datos para la búsqueda de grupos activos.

· Jean Carlo C.: Comenzaré a diseñar la interfaz para la configuración de criterios de evaluación.

· Jhon: Planificaré las pruebas unitarias para las funcionalidades desarrolladas.

· Carlos: Iniciaré la redacción de historias de usuario para la búsqueda de grupos activos.

· Jean Carlo S.: Prepararé una reunión de retrospectiva para evaluar el progreso del sprint.

· Ronald: Desarrollaré scripts para automatizar tareas de desarrollo recurrentes.

**¿Tengo algún impedimento que esté bloqueando mi progreso o el progreso del equipo?**

Jhon: No

Jesús: No

Chantre: No

Carlos: Ninguna

Castañeda: No

Sánchez:No

Ronald : No

**Observaciones o problemas identificados:**

· Ninguno.

—----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Reunión Diaria de Seguimiento - Viernes 3 de Mayo** Asistentes (nombre y rol asignado):

· Tristan Santiago Vidal - Product Owner

· Juan Chantre - Desarrollador

· Jesus Marquez - Desarrollador

· Jean Carlo Castañeda Trujillo - Desarrollador

· Jhon Jairo Rodríguez Ll - Desarrollador

· Carlos Jose Marquez - Desarrollador

· Jean Carlo Sanchez Parra - Scrum Master

· Ronald David Vera Meneses - Desarrollador

Duración: 13 minutos

**¿Qué hice ayer para ayudar al equipo a cumplir con el objetivo del Sprint?**

· Tristan: Analicé el feedback del cliente y lo compartí con el equipo.

· Juan: Avancé en la funcionalidad de búsqueda de grupos activos.

· Jesus: Mejoré la eficiencia de las consultas de la base de datos para la funcionalidad de búsqueda.

· Jean Carlo C.: Diseñé la interfaz para la configuración de criterios de evaluación.

· Jhon: Inicié las pruebas unitarias para las funcionalidades de registro y modificación.

· Carlos: Completé las historias de usuario para la búsqueda de grupos activos.

· Jean Carlo S.: Lideré la reunión de retrospectiva y recogí feedback del equipo.

· Ronald: Automatizé la ejecución de pruebas y la integración continua.

**¿Qué voy a hacer hoy para ayudar al equipo a cumplir con el objetivo del Sprint?**

· Tristan: Priorizaré las tareas restantes con el equipo para el cierre del sprint.

· Juan: Finalizaré la funcionalidad de búsqueda de grupos activos y comenzaré con las pruebas.

· Jesus: Asistiré a Juan en la implementación de los filtros de búsqueda para grupos activos.

**¿Tengo algún impedimento que esté bloqueando mi progreso o el progreso del equipo?**

* Jhon: No
* Jesús: No
* Chantre: No
* Carlos: Ninguna
* Castañeda: No
* Sánchez:No
* Ronald : No

**Observaciones o problemas identificados:**

· Ninguno.

—----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Reunión Diaria de Seguimiento - Martes 7 de Mayo** Asistentes (nombre y rol asignado):

· Tristan Santiago Vidal - Product Owner

· Juan Chantre - Desarrollador

· Jesus Marquez - Desarrollador

· Jean Carlo Castañeda Trujillo - Desarrollador

· Jhon Jairo Rodríguez Ll - Desarrollador

· Carlos Jose Marquez - Desarrollador

· Jean Carlo Sanchez Parra - Scrum Master

· Ronald David Vera Meneses - Desarrollador

Duración: 11 minutos

**¿Qué hice ayer para ayudar al equipo a cumplir con el objetivo del Sprint?**

· Tristan: Revisé y re-prioricé el backlog con el equipo para enfocarnos en las tareas críticas.

· Juan: Completé las pruebas de la funcionalidad de búsqueda de grupos activos y corregí errores menores.

· Jesus: Colaboré con Juan en la depuración de la funcionalidad de búsqueda de grupos activos.

· Jean Carlo C.: Finalicé el diseño de la interfaz para la configuración de criterios de evaluación.

· Jhon: Ejecuté pruebas unitarias para las funcionalidades de registro y modificación de profesores.

· Carlos: Empecé a documentar el proceso de desarrollo y las decisiones de diseño tomadas.

· Jean Carlo S.: Organizé una revisión de las historias de usuario para asegurar su alineación con los requisitos.

· Ronald: Optimicé los scripts de automatización para acelerar el despliegue de nuevas versiones.

**¿Qué voy a hacer hoy para ayudar al equipo a cumplir con el objetivo del Sprint?**

· Tristan: Coordinaré con el cliente una sesión para validar las últimas funcionalidades desarrolladas.

· Juan: Documentaré la funcionalidad de búsqueda de grupos activos y prepararé material para la capacitación del cliente.

· Jesus: Trabajaré en la documentación técnica de la base de datos y en la creación de un manual para usuarios administrativos.

· Jean Carlo C.: Comenzaré a trabajar en la interfaz de usuario para la eliminación de profesores.

· Jhon: Planificaré y comenzaré a implementar las pruebas de integración para las distintas funcionalidades.

· Carlos: Continuaré con la documentación del proceso de desarrollo y las historias de usuario.

· Jean Carlo S.: Prepararé el entorno para la próxima sesión de planificación del sprint.

· Ronald: Realizaré una revisión de código para identificar posibles mejoras y refactoring.

**¿Tengo algún impedimento que esté bloqueando mi progreso o el progreso del equipo?**

* Jhon: No
* Jesús: No
* Chantre: No
* Carlos: Ninguna
* Castañeda: No
* Sánchez:No
* Ronald : No

**Observaciones o problemas identificados:**

· Ninguno.

—----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Reunión Diaria de Seguimiento - Sábado 11 de Mayo** Asistentes (nombre y rol asignado):

· Tristan Santiago Vidal - Product Owner

· Juan Chantre - Desarrollador

· Jesus Marquez - Desarrollador

· Jean Carlo Castañeda Trujillo - Desarrollador

· Jhon Jairo Rodríguez Ll - Desarrollador

· Carlos Jose Marquez - Desarrollador

· Jean Carlo Sanchez Parra - Scrum Master

· Ronald David Vera Meneses - Desarrollador

Duración: 10 minutos

**¿Qué hice ayer para ayudar al equipo a cumplir con el objetivo del Sprint?**

· Tristan: Validé con el cliente las funcionalidades desarrolladas y recogí sus impresiones.

· Juan: Realicé una capacitación sobre la funcionalidad de búsqueda de grupos activos para el cliente.

· Jesus: Finalicé la documentación técnica de la base de datos y el manual para usuarios administrativos.

· Jean Carlo C.: Diseñé la interfaz de usuario para la eliminación de profesores y recibí feedback del equipo.

· Jhon: Implementé las primeras pruebas de integración y reporté los resultados al equipo.

· Carlos: Avancé significativamente en la documentación del proceso de desarrollo.

· Jean Carlo S.: Coordiné la sesión de planificación del sprint y definí nuevas tareas.

· Ronald: Mejoré el código en varias áreas basándome en la revisión de código realizada.

**¿Qué voy a hacer hoy para ayudar al equipo a cumplir con el objetivo del Sprint?**

· Tristan: Organizaré una reunión con el equipo para discutir el feedback del cliente y ajustar el backlog.

· Juan: Comenzaré a trabajar en la documentación para usuarios finales del sistema.

· Jesus: Asistiré a Juan en la creación de la documentación para usuarios finales, aportando mi conocimiento técnico.

· Jean Carlo C.: Implementaré la interfaz de usuario para la eliminación de profesores basándome en el diseño aprobado.

· Jhon: Continuaré con las pruebas de integración y comenzaré a preparar el entorno para pruebas de aceptación del usuario.

· Carlos: Finalizaré la documentación del proceso de desarrollo y comenzaré con la documentación de uso del sistema.

· Jean Carlo S.: Revisaré el backlog y prepararé el terreno para la próxima reunión de revisión del sprint.

· Ronald: Desarrollaré una serie de pruebas automatizadas para las nuevas funcionalidades.

**¿Tengo algún impedimento que esté bloqueando mi progreso o el progreso del equipo?**

* Jhon: No
* Jesús: No
* Chantre: No
* Carlos: Ninguna
* Castañeda: No
* Sánchez:No
* Ronald : No

· **Observaciones o problemas identificados:**

· Ninguno.

—----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Reunión Diaria de Seguimiento - Miércoles 15 de Mayo** Asistentes (nombre y rol asignado):

· Tristan Santiago Vidal - Product Owner

· Juan Chantre - Desarrollador

· Jesus Marquez - Desarrollador

· Jean Carlo Castañeda Trujillo - Desarrollador

· Jhon Jairo Rodríguez Ll - Desarrollador

· Carlos Jose Marquez - Desarrollador

· Jean Carlo Sanchez Parra - Scrum Master

· Ronald David Vera Meneses - Desarrollador

Duración: 9 minutos

**¿Qué hice ayer para ayudar al equipo a cumplir con el objetivo del Sprint?**

· Tristan: Discutí el feedback del cliente con el equipo y ajustamos el backlog de acuerdo a ello.

· Juan: Inicié la redacción de la documentación para usuarios finales del sistema.

· Jesus: Colaboré con Juan en la documentación para usuarios finales, enfocándome en la sección técnica.

· Jean Carlo C.: Completé la implementación de la interfaz de usuario para la eliminación de profesores.

· Jhon: Finalicé las pruebas de integración y preparé el entorno para las pruebas de aceptación del usuario.

· Carlos: Terminé la documentación del proceso de desarrollo y empecé con la documentación de uso del sistema.

· Jean Carlo S.: Preparé todo para la próxima reunión de revisión del sprint y ayudé a clarificar dudas sobre las tareas pendientes.

· Ronald: Finalicé las pruebas automatizadas para las nuevas funcionalidades y comencé a trabajar en la optimización del pipeline de CI/CD.

**¿Qué voy a hacer hoy para ayudar al equipo a cumplir con el objetivo del Sprint?**

· Tristan: Revisaré la documentación final y prepararé la presentación para la revisión del sprint con el cliente.

· Juan: Finalizaré la documentación para usuarios finales y la someteré a revisión por parte del equipo.

· Jesus: Revisaré la documentación para usuarios finales y agregaré cualquier detalle técnico faltante.

· Jean Carlo C.: Realizaré pruebas de usabilidad en la interfaz de usuario para la eliminación de profesores y recogeré feedback.

· Jhon: Prepararé el entorno para las pruebas de aceptación del usuario y coordinaré con el cliente para su ejecución.

· Carlos: Completaré la documentación de uso del sistema y comenzaré a trabajar en la guía de instalación.

· Jean Carlo S.: Facilitaré la revisión de la documentación por parte del equipo y resolveré cualquier incongruencia.

· Ronald: Optimizaré el pipeline de CI/CD para asegurar despliegues más rápidos y estables.

**¿Tengo algún impedimento que esté bloqueando mi progreso o el progreso del equipo?**

* Jhon: No
* Jesús: No
* Chantre: No
* Carlos: Ninguna
* Castañeda: No
* Sánchez:No
* Ronald : No

**Observaciones o problemas identificados:**

· Ninguno.

—----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Reunión Diaria de Seguimiento - Domingo 19 de Mayo** Asistentes (nombre y rol asignado):

· Tristan Santiago Vidal - Product Owner

· Juan Chantre - Desarrollador

· Jesus Marquez - Desarrollador

· Jean Carlo Castañeda Trujillo - Desarrollador

· Jhon Jairo Rodríguez Ll - Desarrollador

· Carlos Jose Marquez - Desarrollador

· Jean Carlo Sanchez Parra - Scrum Master

· Ronald David Vera Meneses - Desarrollador

Duración: 8 minutos

**¿Qué hice ayer para ayudar al equipo a cumplir con el objetivo del Sprint?**

· Tristan: Preparé la presentación final para la revisión del sprint con el cliente.

· Juan: Revisé la documentación para usuarios finales junto con Jesus.

· Jesus: Añadí detalles técnicos faltantes a la documentación para usuarios finales.

· Jean Carlo C.: Realicé pruebas de usabilidad en la interfaz de usuario para la eliminación de profesores.

· Jhon: Coordiné las pruebas de aceptación del usuario con el cliente.

· Carlos: Finalicé la guía de instalación y comencé a trabajar en la documentación de mantenimiento.

· Jean Carlo S.: Revisé la documentación final y resolví discrepancias.

· Ronald: Optimicé el pipeline de CI/CD y preparé un informe de las mejoras realizadas.

**¿Qué voy a hacer hoy para ayudar al equipo a cumplir con el objetivo del Sprint?**

· Tristan: Presentaré el proyecto terminado al cliente y recogeré sus comentarios finales.

· Juan: Publicaré la documentación para usuarios finales en el portal del proyecto.

· Jesus: Asistiré en la presentación al cliente, explicando los aspectos técnicos del sistema.

· Jean Carlo C.: Incorporaré el feedback de las pruebas de usabilidad en la interfaz de usuario.

· Jhon: Supervisaré las pruebas de aceptación del usuario y recogeré feedback para futuras mejoras.

· Carlos: Comenzaré a redactar la documentación de mantenimiento del sistema.

· Jean Carlo S.: Facilitaré la sesión de revisión del sprint y recogeré puntos de acción para el próximo ciclo.

· Ronald: Presentaré el informe de optimización del CI/CD al equipo y planificaré futuras mejoras.

**¿Tengo algún impedimento que esté bloqueando mi progreso o el progreso del equipo?**

* Jhon: No
* Jesús: No
* Chantre: No
* Carlos: Ninguna
* Castañeda: No
* Sánchez:No
* Ronald : No

**Observaciones o problemas identificados:**

· Ninguno.

Conclusiones Generales:

| Nuestro sprint culminó con un equipo de trabajo unido y eficaz, que gracias a la metodología SCRUM y las Daily Scrum, logró superar obstáculos y entregar un producto que cumpla los objetivos del Sprint. La colaboración, compromiso y prácticas como la documentación continua y revisión de código elevaron la calidad del trabajo y nos ayudaron a propiciar un entorno de aprendizaje y crecimiento profesional. Esta experiencia nos prepara para el próximo Sprint y también para futuros proyectos, y nos ayuda a reafirmar nuestro compromiso con el mejoramiento continuo en el desarrollo de software. |
| --- |